ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

О

**От \_\_\_\_\_\_ 2021 года №\_\_\_\_**

**О внесении изменений**

**в постановление администрации**

**Ртищевского муниципального района**

**от 29.03.2018 года №347**

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района от 29.03.2018 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ртищево на 2018-2022 годы»» следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района от 29.03.2018 года № 347 в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Перекресток России» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о главы Ртищевского**

**муниципального района А.В. Жуковский**

Сога

сованОел кадровой и правовой работы

Финансовое управление

Согласовано:

Отдел кадровой и правовой работы

Отдел экономики и инвестиционной политики

Реестр рассылки: Отдел по благоустройству -2 экз.; Отдел по организационной работе, информации и общественным отношениям - 1 экз.; Отдел экономики и инвестиционной политики -1 экз.; Финансовое управление -1 экз.; Газета «Перекрёсток России» - 1 экз., МУЦБ – 1 экз.

Исп: Метелкина А.А.

4-58-20

Приложение

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 30 августа 2021 года № 631

**Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование комфортной**

**городской среды муниципального образования город Ртищево**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | | | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; | | | | | | | | |
| - постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; | | | | | | | | |
| - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»; | | | | | | | | |
| - постановление Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»; | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | - управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского муниципального района (далее – управление ЖКХ); | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | | | организации, осуществляющие свою деятельность в сфере строительства и благоустройства; | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | | | юридические лица (организации, предприятия  и учреждения), заключившие договоры  и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации программных мероприятий; | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | | | - ежегодное увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 20 единиц;  - ежегодное увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 1 единицу; | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы |  | |  | | | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования г.Ртищево; | | | | | |
|  | |  | | | - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования г. Ртищево;  - повышение уровня вовлеченности собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования г. Ртищево; | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  | |  | | | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве таких территорий на 106 ед.;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 12 ед.;  - увеличение количества отремонтированных тротуаров на 5 ед.;  - увеличение доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования г. Ртищево; | | | | | |
| Сроки и этапы реализации муници-пальной программы |  | |  | | | - 2018-2024 годы | | | | | |
|  | | | расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| всего | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022  (прог-нозно) | 2023  (прог-нозно) | 2024  (прог-нозно) | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | | | **120578,1** | | **14225,5** | **17471,2** | | **12335,3** | **29131,1** | **18415,0** | **14150,0** | **14850,0** | |
| федеральный бюджет | | | **89668,9** | | **12334,1** | **15626,3** | | **9890,0** | **5816,4** | **17866,3** | **13728,3** | **14407,5** | |
| областной бюджет | | | **23102,6** | | **1524,4** | **318,9** | | **201,8** | **20118,7** | **364,6** | **280,2** | **294,0** | |
| Местный бюджет | | | **775,1** | | **140,0** | **161,0** | | **0,0** | **0,0** | **184,1** | **141,5** | **148,5** | |
| Создание условий для формирования комфортной городской среды (в целях достижения соответствующих результатов федерального проекта) | | | **7031,5** | | **227,0** | **1365,0** | | **2243,5** | **3196,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**  Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.  Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2024 годы» разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий многоквартирных домов, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства об­щественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) муниципального образования город Ртищево.  Предметом регулирования муниципальной программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования г. Ртищево.  Понятия и термины, используемые в муниципальной программе:  благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов, на них расположенных);  общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);  дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  В целях повышения эстетической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.  В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранных с участием горожан общественных территорий, для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.  Большое значение в благоустройстве города имеют и дворовые территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан.  На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.  В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год проведены работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха, а именно: выполнены работы по асфальтированию пешеходных дорожек на сумму 150 000 рублей, работы по реконструкции паркового освещения на сумму 235 013,0 рублей. Приобретены и установлены парковые скамьи с бетонным основанием на сумму 228 236,0 рублей, бетонные урны для мусора на сумму 24 822,0 рублей. Установлена цепочная карусель «Твист» на сумму 1 721 000,0 рублей.  Вместе с тем в целях улучшения внешнего облика и повышения комфортности проживания на территории города Ртищево необходимо выполнение мероприятий по благоустройству дворо­вых территорий многоквартирных домов, а также продолжение работ по благоустройству общественных пространств с учетом комплексного подхода.  По состоянию на 1 ноября 2017 года на территории муниципального образования г. Ртищево расположено около 245 многоквартирных домов, имеющих 245 дворовых территорий.  Комиссией по проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального образования город Ртищево проведена инвентаризация территории города с оформлением паспортов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий. По результатам инвентаризации определено 106 дворовых территории многоквартирных домов и 12 общественных территории, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы.  При этом муниципальное образование сохраняет за собой право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.  Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрении соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.  Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан.  Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  **2. Цели и задачи муниципальной программы**  Цель муниципальной программы - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории муниципального образования г. Ртищево.  Задачи муниципальной программы:  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Ртищево;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования г. Ртищево;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования г. Ртищево.  Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных задач обеспечивается реализацией системы следующих мероприятий:  - благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Ртищево;  - благоустройство общественных территорий муниципального образования город Ртищево.  **3. Целевые показатели муниципальной программы**  В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены целевые показатели (индикаторы).  [Сведения](#P702) о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении № 1 к программе. | |
| **4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,**  **сроки и этапы реализации муниципальной программы**  Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018-2024 годы.  В результате реализации программных мероприятий ожидается увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 106 **е**д. и общественных территорий на 12 ед., отремонтированных тротуаров на 5 ед.  Управление ЖКХ совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Ртищевского муниципального района помимо основных мероприятий в рамках муниципальной программы реализуются организационные мероприятия, не требующие финансирования.  Необходимым условием реализации муниципальной программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.  Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.  Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального перечня таких работ, приведена в приложении № 6 к муниципальной программе.  Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 7.  Программой предусмотрено условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 июля года предоставления субсидии (дата заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:  - осуществления закупи товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений на срок указанного обжалования;  - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся оп основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;  - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.  Реализация муниципальной программы осуществляется в несколько этапов ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Ртищевского муниципального района.  Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, нуждающихся в благоустройстве, осуществлены в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан о включении дворовой территории и общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Город Ртищево» на 2018-2024 годы, утвержденными постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 13 ноября 2017 года № 1114.  Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.  Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.  Адресный перечень тротуаров, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 10 к муниципальной программе.  Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводилось в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018 – 2024 годы», утвержденным постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 9 ноября 2017 года № 1105.  Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, подлежат обсуждению с заинтересованными лицами.  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах и включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 11 к Программе.  Реализация Программы рассчитана на 2018-2024 годы. |
| **5. Перечень основных мероприятий программы**  **муниципальной программы**  Основными мероприятиями программы является выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом минимального и дополнительного перечня видов работ.  Привлечение собственников многоквартирных домов, и иных заинтересованных лиц к решению вопроса благоустройства дворовых территорий.  В ходе реализации данных мероприятий предполагается выполнить благоустройство 106 дворовых территорий 106 многоквартирных домов.  В целях повышения уровня благоустройства территории г. Ртищево необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий. Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  Реализация программы осуществляется в несколько этапов ее ответствен­ными исполнителями совместно с исполнителями мероприятий программы в со­ответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными пра­вовыми актами администрации Ртищевского муниципального района осуществляются в соответствии с Порядками и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2024 годы, утвержденными постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 13 ноября 2017 года № 1114.  Адресный перечень общественных территорий, включенных в программу, приведен в приложении № 9 к программе.  Порядок утверждения дизайн – проекта благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству, приведен в приложении № 11 к Программе.  В 2018 году благоустройству подлежит общественная территория, отобранная в результате проведенного рейтингового голосования. В ходе реализации данного мероприятия предполагается выполнить благоустройство 1 общественной территории и в последующие годы 2 территории.  [Перечень](#P910) основных мероприятий содержится в приложении № 2 к программе. Популярными местами отдыха жителей города и района являются городской парк культуры и отдыха, сквер Сиреневый на ул. Полевой, Сквер Космонавтов. В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности городского парка, скверов, зеленых зон и пр.  В ходе реализации программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству Городского парка культуры и отдыха, а именно: асфальтирование пешеходных дорожек, установка светильников в количестве 14 шт., приобретение парковых скульптур и мобильной сцены. Данная территория отобрана по результатам проведенного рейтингового голосования, и подлежит по мнению жителей города благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. |

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2024 гг. составит **120578,1** тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – **89668,9** тыс. руб.

- областной бюджет – **23102,6** тыс. руб

- местный бюджет – **775,1** тыс. руб

- Создание условий для формирования комфортной городской среды (в целях достижения соответствующих результатов федерального проекта) – **7031,5** тыс. руб.

[Сведения](#P984) об объемах и источниках финансового обеспечения программы содержатся в приложении № 3 к Программе.

В ходе реализации программы перечень дворовых территорий, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.

**7. Анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- существенное ухудшение социально-экономической ситуации, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий.

Условием успешной реализации программы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий программы своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников программы.

**8. Информация об участии в реализации подпрограммы**

**муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации**

В реализации программы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы,  наименование показателя | Едини-ца измерения | Значение показателей | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023 год | 2024  год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования**  **город Ртищево на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | |  |
| 1. | Показатель 1  Количество благоустроенных дворовых территорий/ МКД | шт. | 18 | 13 | 0 | 2 | 27 | 23 | 23 | 106 |
| 2. | Показатель 2  Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 3. | Показатель 3  Ремонт тротуаров | шт. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
|  | Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не  менее  15 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий муниципальной программы | | Участники муниципальной программы | Сроки реализации | |  |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 1. **«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Ртищево»** | | | | | |
| 1.1.Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | Управление ЖКХ и промышленности | 2018 | 2024 | |
| 1.2. Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ | | Управление ЖКХ и промышленности | 2018 | 2024 | |
| 1.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, разработка проектно-сметной документации | | Управление ЖКХ и промышленности | 2018 | 2024 | |
| 1.4. Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | | Управление ЖКХ и промышленности | 2017 | 2017 | |
| 1.5. Проведение экспертизы сметной документации | | Управление ЖКХ и промышленности | 2018 | 2024 | |
| **2. «Благоустройство общественных территорий г. Ртищево»** | | | | | |
| 2.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий | | Управление ЖКХ и промышленности | 2018 | 2024 | |
| 2.2. Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ | | Управление ЖКХ и промышленности | 2018 | 2024 | |
| 2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, разработка проектно-сметной документации | | Управление ЖКХ и промышленности | 2018 | 2024 | |
| 2.4. Проведение инвентаризации общественных территорий | | Управление ЖКХ и промышленности | 2017 | 2017 | |
| 2.5. Проведение экспертизы сметной документации | | Управление ЖКХ и промышленности | 2018 | 2024 | |
| 1. **«Ремонт тротуаров в г. Ртищево»** | | | | | |
| 3.1. Проведение работ по ремонту покрытия тротуаров | Управление ЖКХ и промышленности | | 2021 | 2024 | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Ртищево на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | Всего по программе в том числе по участникам | | | Источники финансирования | | | | Объемы финансиро вания, всего тыс. руб. | в том числе по годам реализации | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (прогноз) | 2023  (прогноз) | 2024 (прогноз) |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** | | | всего по программе | | | всего | | | | **120578,1** | **14225,5** | **17471,2** | **12335,3** | **29131,1** | **18415,0** | **14150,0** | **14850,0** |
| федеральный бюджет | | | | **89668,9** | **12334,1** | **15626,3** | **9890,0** | **5816,4** | **17866,3** | **13728,3** | **14407,5** |
| областной бюджет | | | | **23102,6** | **1524,4** | **318,9** | **201,8** | **20118,7** | **364,6** | **280,2** | **294,0** |
| местный бюджет (софинансирование) | | | | **775,1** | **140,0** | **161,0** | **0,0** | **0,0** | **184,1** | **141,5** | **148,5** |
| Создание условий для формирования комфортной городской среды (в целях достижения соответствующих результатов федерального проекта) | | | | **7031,5** | **227,0** | **1365,0** | **2243,5** | **3196,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|
| **Подпрограмма № 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Ртищево** | | | Управление ЖКХ и промышленности | | | всего | | | | **58962,9** | **7723,3** | **7389,6** | **0,0** | **0,0** | **14850,0** | **14150,0** | **14850,0** |
| федеральный бюджет | | | | **56517,7** | **6805,0** | **7169,4** | **0,0** | **0,0** | **14407,5** | **13728,3** | **14407,5** |
| областной бюджет | | | | **1855,6** | **841,1** | **146,3** | **0,0** | **0,0** | **294,0** | **280,2** | **294,0** |
| местный бюджет (софинансирование) | | | | **589,6** | **77,2** | **73,9** | **0,0** | **0,0** | **148,5** | **141,5** | **148,5** |
| внебюджетные источники | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма № 2 Благоустройство общественных территорий г. Ртищево** | | | Управление ЖКХ и промышленности | | | всего | | | | **34583,7** | **6275,2** | **8716,6** | **10091,8** | **5935,1** | **3565,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | | | | **33151,2** | **5529,1** | **8456,9** | **9890,0** | **5816,4** | **3458,8** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | | | **1247,0** | **683,3** | **172,6** | **201,8** | **118,7** | **70,6** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет (софинансирование) | | | | **185,5** | **62,8** | **87,1** | **0,0** | **0,0** | **35,6** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма № 3 Развитие современной городской среды** | | | Управление ЖКХ и промышленности | | | всего | | | | **20000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Создание условий для реализации мероприятий по благоустройству территорий | | |  | | | всего | | | | **20000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | | | **20000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет (софинансирование) | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц**

**в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворов и дворовых проездов;

- установка малых форм (урн, скамеек).

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории:

|  |  |
| --- | --- |
| скамейки | |
|  | характеристики:  длина – 1200 мм;  ширина – 370 мм;  высота – 530 мм; |
|  |  |
| урны | |
|  | характеристики:  высота – 600 мм;  диаметр – 400 мм;  объем – 25 л; |
|  |  |

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Приложение № 5

к муниципальной программе

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

**и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству**

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муниципальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц.

Финансовое участие – финансирование за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в установленном порядке.

Приложение № 6

к муниципальной программе

**Нормативная стоимость**

**(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального**

**и дополнительного перечня таких работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование видов работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| 1.Минимальный перечень работ | | |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда с асфальтобетонным покрытием без установки бордюрных камней | 1 кв. м | 630,35 |
| Ремонт дворовой территории с асфальтовым покрытием без установки бордюрных камней | 1 кв. м | 650,66 |
| Установка скамьи без спинки (со стоимостью скамьи) | 1 кв. м | 5000,00 |
| Установка урны для мусора (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3000,00 |
| 2.Дополнительный перечень работ | | |
| Ремонт территории автостоянки с асфальтобетонным покрытием без установки бордюрных камней | 1 кв. м | 630,35 |
| Установка бортового камня БР 100.30.15 по периметру автостоянки | 1 п. м | 113,67 |
| Установка бортового камня БР 100.20.8 по периметру автостоянки | 1 п.м | 81,01 |
| Устройство детской площадки | 1 шт. | 364275 |
| Устройство спортивной площадки | 1 шт. | 850000 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Ртищево, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

**2. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц**

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется Правительством Саратовской области.

2.2. Финансовое участие осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

**3. Порядок аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на расчетный счет и (или) расчетные счета, открытые ПАО Сбербанк (далее – уполномоченная организация), в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, в разрезе многоквартирных домов, включенных в Программу.

3.2. Уполномоченная организация заключает соглашения с уполномоченными лицами, которые вправе действовать в интересах заинтересованных лиц, где определяются порядок и сумма перечисления денежных средств.

3.3. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом благоустройства дворовой территории и настоящей муниципальной Программой.

3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 30 календарных дней с момента утверждения Программы. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.5. Уполномоченная организация обеспечивает учет, поступающих от заинтересованных лиц, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.6. Уполномоченная организация обеспечивает ежемесячное предоставление информации в управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского муниципального района о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Управление ЖКХ ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным осуществляет опубликование на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных, о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, полученных от уполномоченной организации и направляет данную информацию в адрес уполномоченной общественной комиссии, утвержденной постановлением администрации Ртищевского муниципального района.

3.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц уполномоченная организация осуществляет, в соответствии с условиями соглашения, на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

**4. Контроль за соблюдением условий порядка**

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением ЖКХ промышленности и заинтересованными лицами. В целях осуществления контроля уполномоченная организация направляет в управление ЖКХ и промышленности и заинтересованным лицам копии платежных поручений и выписки по банковскому счету в разрезе многоквартирных домов в течении 3 рабочих дней с момента оплаты.

4.2. Уполномоченная организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам выполнения работ;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 8

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

**в период 2018-2024 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ | Год выпол-нения работ |
| 1 | Октябрьская, д.3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 2 | Пролетарская, д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 3 | Пролетарская, д.3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 4 | Полевая, д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 5 | Рябова, д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 6 | Сердобский тупик, д.5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 7 | Железнодорожная, д.52 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 8 | Чкалова, д.8 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 9 | Советская, д.7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 10 | Красная, д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 11 | Красная, д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 12 | Красная, д.8 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 13 | З.Космодемьянской, д.16 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 14 | Победы, д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 15 | Победы, д.5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 169 | Мира, д.5а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 17 | Мира, д.5б | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 18 | Мира, д.5в | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2018 |
| 19 | Октябрьская, д.1 | асфальтирование дворовой территории и внутриквартального проезда, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 20 | Победы, д.2 | асфальтирование дворовой территории и внутриквартального проезда, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 21 | Сердобский тупик, д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 22 | Сердобский тупик, д. 3а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 23 | Телеграфная, д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 24 | 22 Партсъезда, д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 25 | 22 Партсъезда, д. 4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2019 |
| 26 | 22 Партсъезда, д. 6 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 27 | Левице д. 7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 28 | Левице, д. 9 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 29 | 70 лет Октября, д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 30 | Пушкина, д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 31 | Советская, д.32 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2019 |
| 32 | Красная, д.20 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 33 | Красная, д.22 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 34 | 60 лет Октября, д.12 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 35 | Полевая, д.3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 36 | З.Космодемьянской,  д.15 а | асфальтирование дворовой территории и внутриквартального проезда, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 37 | Громова д. 81 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 38 | Красная, д. 17 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 39 | Крылова, 9 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 40 | Сов. Конституции, д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 41 | Красная, д. 7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 42 | Красная, д. 9 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 43 | Левице, д. 1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 44 | Советская, д. 16 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 45 | Железнодорожная, д. 66 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 46 | Железнодорожная, д. 68 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 47 | З.Космодемьянской, д. 12 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 48 | З.Космодемьянской, д. 15 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 49 | Красная, д. 19 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 50 | Крылова, д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 51 | Крылова, д. 5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 52 | М.Московская, д. 19 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 53 | Мичурина, д. 21 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 54 | Мичурина, д. 23 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 55 | Мичурина, д. 25 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 56 | Мичурина, д. 27 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 57 | Мичурина, д. 29 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 58 | Мичурина, д.31 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 59 | Мичурина, д.35 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 60 | Мичурина, д.37 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 61 | Мичурина, д.39 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 62 | Мичурина, д.41 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 63 | Мичурина, д.43 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 64 | Мичурина, д.45 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 65 | Образцова, д.40 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 66 | Образцова, д.40а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 67 | Образцова, д.44 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 68 | Образцова, д.46 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 69 | Образцова, д.42 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 70 | Пензенская, д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 71 | Пензенская, д.3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 72 | Пензенская, д.5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 73 | Победы, д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 74 | Рахова, д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 75 | Рахова, д.2а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 76 | Рахова, д.3а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 77 | Рахова, д.4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 78 | Рахова, д.4а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 79 | Рахова, д.6 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 80 | Рахова, д.6а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 81 | Рахова, д.7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 82 | Рахова, д.7а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 83 | Рахова, д.8 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 84 | Советской Конституции, д.2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 85 | Советской Конституции, д.2а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 86 | Советской Конституции, д.7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 87 | 8 Марта, д.1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 88 | 8 Марта д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 89 | 8 Марта, д. 3 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 90 | 8 Марта, д. 4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 91 | 8 Марта, д. 5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 92 | 8 Марта, д. 6 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 93 | 8 Марта, д. 7 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2024 |
| 94 | Балашовская, д. 1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 95 | З. Космодемьянской, д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2024 |
| 96 | З.Космодемьянской, д. 4 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 97 | Ильича, д. 2 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 98 | 22 Партсъезда, д. 5 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 99 | В.Горбачевой, д. 1 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 100 | Красная, д. 10 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, освещения | 2024 |
| 101 | Красная, д. 10а | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 102 | Красная, д. 23 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 103 | Красная, д. 25 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 104 | Красная, д. 27 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 105 | Красная, д. 29 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |
| 106 | Красная, д. 31 | асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора | 2024 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

**Адресный перечень общественных территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

**в 2018-2024 годы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Перечень работ | Год выпол-нения работ |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка скамеек, урн для мусора, светильников, установка парковых скульптур и мобильной сцены; | 2018 |
| 2 | Сквер Сиреневый | Установка лавочек и урн для мусора, светильников, светодиодных арок, разбивка клумб и газонов, замена тротуарной плитки; | 2019 |
| 3 | Фонтан в городском парке | Ремонт фонтанной чаши, замена инженерных сетей, замена фонтанной насадки | 2019 |
| 4 | Сквер Космонавтов  ул. Железнодорожная | Обновление зеленых насаждений сквера. Формовочная обрезка старых деревьев. Разбивка клумб и газонов. Установка скамеек, урн для мусора, устройство освещения. Асфальтирование. | 2020 |
| 5 | Городской парк культуры и отдыха  ул. Железнодорожная | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка скамеек, урн для мусора, разбивка клумб и газонов. | 2020 |
| 6 | Привокзальная площадь  ул. Железнодорожная | Замена плитки, установка скамеек, урн для мусора, реставрация памятника, озеленение, асфальтирование проезда на Привокзальной площади. | 2020 |
| 7 | Городской парк культуры и отдыха  ул. Железнодорожная | Устройство уличного освещения, ремонт покрытия территории парковой площадки, установка скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 8 | Монумент «Воинам-интернационалистам» | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка скамеек, урн для мусора, светильников, ремонт постамента Монумента и покрытия территории вокруг Монумента, устройство уличного освещения | 2021 |
| 9 | Благоустройство участка ул. Красная (от ул. Левице до ул. 8 Марта) | Асфальтирование тротуарной зоны, установка скамеек, урн для мусора, устройство освещения, озеленение | 2022 |
| 10 | Парк культуры и отдыха | Устройство металлического ограждения, асфальтирование пешеходной зоны, установка скамеек, урн для мусора, устройство освещения | 2022 |
| 11 | Аллея по ул. Крылова | Асфальтирование пешеходных дорожек, вырубка старых деревьев и высадка новых, создание цветников, установка скамеек, урн для мусора, устройство освещения | 2022 |
| 12 | Сквер на  ул. Железнодорожной | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка скамеек, урн для мусора, устройство светильников, озеленение | 2023 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

**Адресный перечень тротуаров,**

**нуждающихся в ремонте в 2018-2024 годы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес тротуара | Перечень работ | Год выполнения работ |
| 1 | ул. Железнодорожная | Ремонт покрытия | 2021 |
| 2 | ул. 22 Партсъезда | Ремонт покрытия | 2021 |
| 3 | ул. Левице | Ремонт покрытия | 2021 |
| 4 | ул. Крылова | Ремонт покрытия | 2021 |
| 5 | ул. Красная | Ремонт покрытия | 2021 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также территорий общего пользования, включенных в Программу**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также общественных территорий, включенных в Программу (далее по тексту – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории или общественной территории, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее по тексту – дизайн-проект).

**2. Разработка дизайн-проекта**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется управлением ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского муниципального района (далее по тексту – отдел) в течение 30 дней со дня утверждения комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу протокола оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и предложений граждан, организаций о включении общественной территории общего пользования в проект Программы.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Саратовской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Отдел уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого включена в Программу (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 2-х рабочих дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дня.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Отделом совместно с уполномоченным лицом дома в течение 2-х рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома.

3.4. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в Программу, осуществляется с участием представителей Отдела, общественного совета Ртищевского муниципального района, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица. Второй экземпляр уполномоченное лицо предоставляет в управление ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского муниципального района.

**Верно: и.о. начальника отдела делопроизводства**

**администрации муниципального района К.Н. Негматова**