АДМИНИСТРАЦИЯ

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О

От 19 февраля 2024 года № 147

О мероприятиях по подготовке безаварийного

пропуска паводковых вод  по территории

Ртищевского муниципального района

в период весеннего половодья 2024 года

В целях своевременного осуществления необходимых мер по подготовке и пропуску паводковых вод, безопасности жизни людей и животных, материальных ценностей, объектов коммунально-технического, промышленного и социально-бытового назначения, а также сохранности от разрушений дорог, мостов от возможного затопления при интенсивном таянии снега в весенний период 2024 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Уставом Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий Ртищевского муниципального района Саратовской области по организации безопасного пропуска паводковых вод по территории района и обеспечению безаварийной работы организаций района в паводковый период 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, руководителям управляющих компаний (по согласованию):

- в срок до 20.03.2024 года принять меры по очистке территорий от снега и вывозу его с мест предполагаемых подтоплений от зданий и сооружений, в случае необходимости выполнить работы по устройству водоотводных канав на закреплённых участках;

- осуществлять постоянный контроль за обстановкой на закреплённых объектах, при ухудшении паводковой обстановки немедленно информировать ЕДДС Ртищевского муниципального района по телефону 4-50-67;

- заключить соглашение с подрядными организациями на поставку грунта и (или) песка для устройства и укрепления насыпных дамб;

- создать запас мешкотары под песок для укрепления временной насыпной дамбы;

- привести в готовность необходимую технику и оборудование, организовать его круглосуточную работу, обеспечить запас горюче-смазочных материалов.

3.Отделу по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации Ртищевского муниципального района:

- организовать сбор информации о паводковой обстановке на территории Ртищевского муниципального района, о наличии сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий;

- провести осмотр готовности техники и механизмов, уточнить перечень техники сторонних организаций, привлекаемой для ликвидации затоплений (подтоплений), в срок до 05.03.2024 года;

- организовать проверку готовности пунктов временного размещения к развертыванию и приему эвакуированного населения в срок до 05.03.2024 года.

4.Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации Ртищевского муниципального района определить места, предназначенные для содержания скота, техники, кормов, удобрений на время паводка.

5.Главам администраций муниципальных образований Ртищевского муниципального района (по согласованию) в пределах своих полномочий:

- сформировать оперативные группы и организовать их дежурство в местах предполагаемого затопления (подтопления);

- провести подворовый обход домовладений, которые находятся в зоне затопления (подтопления). Провести разъяснительную работу о правилах поведения при угрозе и затоплении (подтоплении) населенных пунктов. Через средства массовой информации и при помощи листовок обеспечить своевременное информирование населения о складывающейся паводковой обстановке;

- обеспечить готовность систем экстренного оповещения населения к оповещению населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего половодья и паводковых вод;

- принять меры защиты от затопления (подтопления) и разрушения в период паводка складов с горюче-смазочными материалами и других опасных объектов;

- организовать проверку готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод, усилить контроль за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений, уделив особое внимание гидротехническим сооружениям, находящимся в предельном состоянии;

- организовать проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки;

- обеспечить готовность резервов финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время пропуска весеннего половодья;

- осуществлять взаимодействие с главами крестьянских фермерских хозяйств в целях предупреждения и локализации аварий на гидротехнических сооружениях и других чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья и паводковых вод;

- обеспечить с главами крестьянских фермерских хозяйств выделение необходимой техники (плавсредств) и людей для проведения неотложных мер по пропуску весенних паводковых вод и ледохода в установленном порядке;

- организовать взаимодействие по безаварийному пропуску паводковых вод и оперативную связь с руководителями эксплуатирующих организаций и собственниками гидротехнических сооружений, в том числе работающих в каскаде;

- информировать о развитии паводковой обстановки отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации Ртищевского муниципального района, ЕДДС Ртищевского муниципального района по телефонам 4-48-00, 4-50-67 ежедневно со времени наступления паводка и немедленно в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

- осуществлять координацию деятельности организаций по обеспечению надежного и бесперебойного водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения и объектов коммунально-бытового назначения.

6.Рекомендовать руководителям эксплуатирующих организаций и собственникам гидротехнических сооружений:

- провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, очистить от снега и наледей водопропускные и водосбросные сооружения;

- организовать проведение круглосуточных наблюдений за местами возможного образования ледовых заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровня воды и объемами сбросов воды на водных объектах.

7.Сектору по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства  организовать обеспечение продовольственными наборами и питьевой водой жителей населенных пунктов, куда доставка в период паводка будет затруднена.

8.Управлению общего образования администрации Ртищевского муниципального района:

- оперативно принимать решение о порядке организации образовательного процесса (установление дополнительных каникул, отмена занятий, осуществление образовательного процесса с помощью дистанционных образовательных технологий, отмена школьных маршрутов).

- довести настоящее постановление до руководителей муниципальных учреждений образования Ртищевского муниципального района.

9.Рекомендовать МО МВД России «Ртищевский» Саратовской области (по согласованию) организовать охрану общественного порядка в зоне затопления (подтопления).

10.Рекомендовать ГУЗ СО «Ртищевская РБ» (по согласованию)

- организовать завоз медикаментов первой необходимости в ФАПы сельских муниципальных образований, куда доставка в период весеннего паводка будет затруднена;

- подготовить медицинские учреждения к оказанию медицинской помощи населению, пострадавшему в половодье.

11.Рекомендовать МУП «Редакция Ртищевской газеты «Перекрёсток России» (по согласованию) обеспечить информирование населения о мероприятиях по предупреждению подтоплений (затоплений), о ходе прохождения паводка, правилах поведения населения при паводке и принимаемых мерах для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

12.Финансовому управлению администрации Ртищевского муниципального района обеспечить финансирование мероприятий по ликвидации подтоплений (затоплений) за счет средств резервного фонда администрации Ртищевского муниципального района.

13.Начальнику отдела культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района Бирюковой С.В. довести настоящее постановление до руководителей муниципальных учреждений культуры и кино Ртищевского муниципального района.

14.Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья 2024 года на территории Ртищевского муниципального района возложить на первого заместителя главы администрации Ртищевского муниципального района                  Глухова А.А.

15.Настоящее постановление опубликовать в газете «Перекрёсток России» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района  в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

16.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

17.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ртищевского

муниципального района						А.В. Жуковский

Приложение

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 19 февраля 2024 года № 147

ПЛАН

мероприятий Ртищевского муниципального района по организации безопасного пропуска паводковых вод  и обеспечению безаварийной работы организаций в период весеннего половодья 2024 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение состава комиссии по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. | до 20.02.2024 года | отдел ГО и ЧС |  |
| 2. | Разработать и утвердить План мероприятий Ртищевского муниципального района по организации безопасного пропуска паводковых вод и обеспечения безаварийно работы организаций в период весеннего половодья 2024 года. | до 20.02.2024 года | отдел ГО и ЧС |  |
| 3. | Назначить ответственных за осуществлением контроля за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории Ртищевского района для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод в весенний период 2024 года. | до 20.02.2024 года | председатель паводковой комиссии, главы администраций МО |  |
| 4. | Подготовить постановление администрации Ртищевского муниципального района «Об утверждении состава районной паводковой комиссии на 2024 год», в рамках которого определить порядок эвакуации, охрану имущества граждан, движение автотранспорта и других противопаводковых мероприятий. | до 20.02.2024 года | отдел ГО и ЧС |  |
| 5. | Провести заседания паводковой комиссии района с рассмотрением вопросов: -организация подготовки к пропуску паводковых вод в 2024 году на территории Ртищевского района; -обсуждение результатов подготовки и определение готовности организаций и района в целом к пропуску паводковых вод; -анализ оперативной паводковой обстановки в районе, ход выполнения основных мероприятий и принятие дополнительных мер по их выполнению; -итоги паводка 2023 года в Ртищевском муниципальном районе. | до 25.02.2024 года | председатель паводковой комиссии, отдел ГО и ЧС, главы администраций МО, руководители организаций, члены паводковой комиссии |  |
| 6. | Совместно с ГУ МЧС России по Саратовской области провести областную противопаводковую штабную тренировку. | 05.03.2024 года | ГУ МЧС России по Саратовской области, отдел ГО и ЧС, ЕДДС, муниципальное звено РСЧС |  |
| 7. | Определить места объезда участков возможного подтопления автодорог, подготовить материал для усиления насыпи от возможного разрушения при подтоплении или объездные маршруты. | до 10.03.2024 года | главы администраций МО |  |
| 8. | Для контроля за паводковой ситуацией, складывающейся на территории района от администрации Ртищевского муниципального района создать оперативную группу. | до 20.02.2024 года | члены паводковой комиссии |  |
| 9. | Контроль за подъемом уровня воды в реке Хопер осуществлять на 2-х водомерных постах: -в районе села Н.Голицыно (пост МУП «Водоканал»); -в районе низководного моста через реку Хопер у села Перевесинка. Контроль за подъемом уровня воды в реке Изнаир осуществлять на 1-ом водомерном посту в с. Александровка. | весь период паводка 2024 года | сотрудники администраций МО, работники организаций, отдел ГО и ЧС |  |
| 10. | Подготовка муниципальных образований района: -обследование вероятных участков подтопления территорий МО и определение конкретных мероприятий по каждому участку; -организация оперативного дежурства должностных лиц администраций МО; -организации заготовки необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских средств на период паводка; -организация оперативного оповещения населения МО о паводковой обстановке на территории МО; -уточнение маршрутов эвакуации населения из мест предполагаемого затопления или подтопления; -создание бригад для проведения работ по предупреждению и ликвидации возможных аварийных ситуаций; -подготовка пунктов временного размещения людей в случае возможной эвакуации населения из зон подтопления; -при затоплении или подтоплении населенных пунктов направлять оперативные группы для оценки складывающейся обстановки и принятия дальнейших решений. | до 20.02.2024 года с 10.03.2024 года до 10.04.2024 года до 01.03.2024 года до 20.02.2024 года до 10.03.2024 года до 20.02.2024 года до 01.03.2024 года при критическом подъеме уровня воды | паводковые комиссии МО главы администраций МО главы администраций МО, учреждения здравоохранения главы администраций МО главы администраций МО главы администраций МО главы администраций Краснозвездин-ского и Урусовского МО оперативная группа администрации РМР, главы администраций МО |  |
| 11. | Подготовка территории района: -обследовать гидротехнические сооружения, линии электропередач и линии связи, автомобильные дороги, водопропускные объекты, путепроводы и принять меры по их очистке и ремонту, дополнительному укреплению и повышения надежности; -обеспечить закрытие на период паводка низководных мостов через реку Хопёр в районе села Нестеровка и хутора Ободной, и запрета проезда по нему всех видов транспорта путем выставления заградительных блоков и других заградительных средств. | до 10.03.2024 года при критическом подъеме воды | Дистанция водоснабжения, МУП «Благоустрой- ство», Ртищевские РЭС, Ртищевские ГЭС, МУП «Теплотехник», ООО «А Скрпио» АО «Газпром газораспределе-ние Саратовская область» в г. Ртищево, отдел ГО и ЧС, ООО «Регион-Мост» |  |
| 12. | При начале затопления (подтопления) населенных пунктов направлять на места оперативную группу для оценки складывающейся паводковой обстановки и подготовки информационных материалов для КЧС и ОПБ Ртищевского муниципального района и КЧС и ОПБ при Правительстве Саратовской области. | на весь период паводка | члены паводковой комиссии |  |
| 13. | Подготовка населения района: -организация цикла публикаций по действиям населения при угрозе и возникновении затопления; -выступление на ПДС Ртищевского района специалистов ГО и ЧС о паводковой ситуации перед работниками организаций, учреждений | с 25.02.2024 года до 25.04.2024 года в период паводка | МУП «Редакция Ртищевской газеты «Перекрёсток России», отдел ГО и ЧС, руководители организаций, главы администраций МО, управление образования |  |
| 14. | Обеспечение мероприятий паводкового периода: -обеспечить бесперебойную связь пунктов управления администраций и организаций района для оперативного информирования и управления; -для выполнения оперативных перевозок личного состава, материальных запасов, эвакуируемого населения и оказания медицинской помощи обеспечить выделение необходимого количества автомобильной техники (согласно расчету). | 01.03. - 30.04.2024 года 01.03. - 30.04.2024 года | ПАО «Ростелеком» Руководители: ООО «Рассвет», ООО «Родина», ООО «А Скорпио», ГУЗ СО «Ртищевская РБ», ГАУ «Макаровский лесхоз» |  |
| 15. | Организация обеспечения управления и взаимодействия: -произвести необходимые расчеты потребных сил и средств для обеспечения мероприятий паводкового периода в материально-техническом, финансовом и медицинском отношении; -для отработки действий основных сил и средств и обеспечения взаимодействия организовать и провести противопаводковые тренировки | до 20.02.2024 года до 20.02.2024 года | отдел ГО и ЧС отделы и управления администрации РМР, главы администраций МО РМР руководители организаций, отдел ГО и ЧС |  |
| 16. | Предоставлять сведения в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области»: -ежедневные сведения о паводковой обстановке на территории Ртищевского муниципального района; -информацию о состоянии автомобильных и железных дорог, мостов и движения автомобильного и железнодорожного транспорта. | на весь период паводка | отдел ГО и ЧС, ЕДДС |  |
| 17. | Предоставить отчёты о выполнении областного Плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 20244 году на территории Саратовской области. | в установлен-ные планом сроки | отдел ГО и ЧС |  |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района				К.Н. Негматова